御之旅 MVP 開發計畫

高爾夫旅遊自動化報價與營運系統化解決方案

— 基於 0330 客戶會議記錄與現有團務資料分析 —

2026-03-30

# 一、客戶痛點診斷

透過 0330 會議記錄三份摘要與六組實際團務資料分析，整理出以下三大核心痛點：

| 痛點 | 現狀問題 | 影響範圍 |
| --- | --- | --- |
| ① 手動報價失靈 | 所有報價依賴人工逐一溝通，變數過多（人數、天數、交通、住宿、餐飲、球場等級） 資訊在客戶、前線人員、決策者之間反覆傳遞 近期50+人球隊因人數未定而無法報價 | 無法規模化，每團耗時數天溝通 合作旅行社無法獨立報價 商機流失率高 |
| ② 資料磎片化 | 成本計算依賴手寫單，計算過程常被丟棄 球場/飯店/餐廳資訊分散在PPT、微信、人腦中 團務文件命名混亂（如「蘇/蔬果凍」異形） | 定價邏輯不可回溯、不可教 運營高度依賴個人經驗，無法交棒 成本波動時無法即時回推 |
| ③ 行銀簾程單缺失 | 行銷簡報（PPT）內容豐富但不實用 多頁格式無法列印隨身攜帶 客戶下機後無「落地即用」的行動指南 | 服務專業感不足 客戶體驗斷層：行銷承諾→實際服務 與競爭對手缺乏差異化 |

# 二、現有團務資料分析

從客戶提供的實際運營資料中，識別出以下結構化規律：

## ① 已確認四團樣本數據

| 團名 | 行程 | 人數 | 場數 | 日期 | 球場 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郭銘勳團 | 6奄5夜 | 10人 | 3場 | 4/29-5/4 | 桂、古堡、HANAZONO |
| 馬吉隊 | 6奄5夜 | 8+1人 | 2場 | 5/12-5/17 | Nidom、桂 |
| 蘇國棟團 | 7奄6夜 | 15人 | 4場 | 6/8-6/14 | Nidom、桂、古堡、HANAZONO |
| 彥廷團 | 6奄5夜 | ~16人 | 3場 | 8月初 | 桂、Nidom、一達 |

## ② 資源台帳—已識別資源

### 球場（5座）

| 球場名稱 | 特色 | 使用頻次 |
| --- | --- | --- |
| Nidom Classic Golf Club | JPGA三大公開賽球場，45洞 | 郭/馬吉/蘇 — 高頻 |
| 桂 高爾夫俱樂部 | 「亞洲的奧古斯塔」，R.T. Jones Jr設計 | 全部四團皆使用 — 最高頻 |
| HANAZONO GOLF CLUB | 羊蹄山經典球場，洞爺湖森林公園旁 | 郭/蘇 — 中頻 |
| 古堡 高爾夫俱樂部 | 亞洲唯一古堡球場，蘇格蘭風情 | 郭/蘇 — 中頻 |
| 定山渓カントリー 駒丘 | 札幌市代表性名門球場 | 待確認 |

### 飯店（5家）

| 飯店名稱 | 定位 | 單人房參考價 |
| --- | --- | --- |
| 御居所 HOUSE HOTEL | 自家旅館，札幌市中心，含早餐 | ¥18,000/晚（單人）¥11,000-13,000（雙人） |
| 古堡高爾夫酒店 | 球場配套酒店，歐式古堡風格 | ¥25,000/晚 |
| 萬世閣酒店 | 洞爺湖溫泉酒店 | ¥40,000-60,000/晚 |
| 小樽グランベルホテル | 小樽市區 | 待確認 |
| 札幌 IBIS酒店 | 札幌市區經濟型 | 待確認 |

## ③ 從手寫成本單解讀出的報價模式

分析彥廷團與郭銘勳團的手寫成本計算單，歸納出以下報價結構：

| 成本項目 | 計算邏輯 | 波動敬感度 |
| --- | --- | --- |
| ① 交通 | 海獅日總價×天數×台數÷人數，另計行李車 | ★★★ 人數變動影響最大（4人 vs 8人分攤差~¥15,000） |
| ② 住宿 | 按日期×酒店×房型（單/雙）分別計算 | ★★ 単人房 vs 雙人房價差明顯 |
| ③ 餐飲 | 早/中/晚×每日分別計價，另計水果飲料 | ★★ 懷石料理 vs 燒肉價差大 |
| ④ 球場 | 按場次×球場單價，含果嶺費+球車費 | ★ 球場間價差較固定（¥8,000~¥30,000） |
| ⑤ 導遊+司機 | 導遊日薪×天數 + 司機住宿÷人數 | ★ 相對固定 |
| × 加成 | 總成本 × 10% 加成 = 對外報價 | 標準加成率確認為 10% |

# 三、解決方案架構

將三大痛點對應到御之旅 MVP 系統的三個核心模組：

| 痛點 | 解決模組 | 核心功能 | 對應 MVP 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手動報價失靈 | 自動化報價引擎 | 線上表單→即時報價→PDF報價單 | v0.6 → v0.7 |
| 資料磎片化 | 資源台帳 + 團務系統 | 結構化資料庫→成本回溯→AI學習定價 | v0.5 → v0.6 |
| 行程單缺失 | 行程單產生器 | 從團務資料自動產生單頁行程單（PDF/列印） | v0.6 |

## A. 自動化報價引擎

這是最核心的模組，直接解決「報價流程失靈」的問題。透過將變數標準化為選項，讓任何人都能獲得即時報價。

### 使用流程

① 使用者選擇「天數」→ 系統限定地理範圍（5奄4夜=北部，6奄5夜=可加中部，7奄6夜=可到更遠）

② 輸入「人數」→ 系統自動推薦車型與台數（海獅/考斯特）

③ 選擇「球場等級」「住宿等級」「餐飲等級」

④ 系統即時輸出報價（單人房/雙人房分開顯示）

⑤ 可匯出PDF報價單或分享連結

### 報價公式（從手寫單反推）

總成本 = 交通 + 住宿 + 餐飲 + 球場 + 導遊司機 + 其他

對外報價 = 總成本 × 1.1（10% 加成）

每人價 = 對外報價 ÷ 人數

## B. 資源台帳 + 團務管理

將散落的資料結構化為可計算、可回溯、可迭代的系統資產。

### 新增資料表設計

| 資料表 | 核心欄位 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| golf_courses | name, address, lat/lng, url, holes, tier, green_fee_range, cart_fee, caddy_fee | 球場資源庫，供報價引擎查詢 |
| hotels | name, address, lat/lng, url, single_price, double_price, breakfast_included, tier | 住宿資源庫 |
| restaurants | name, address, url, cuisine_type, price_per_person, capacity, tier | 餐廳資源庫 |
| transport_options | vehicle_type, capacity, daily_rate, luggage_rate, supplier | 交通方案查詢 |
| tour_groups | name, pax, days, rounds, date_range, status, cost_json, quote_json | 團務歷史記錄，AI學習樣本 |
| cost_sheets | tour_group_id, category, item, unit_price, quantity, subtotal, scan_url | 成本明細與手寫單掃描關聯 |

## C. 單頁行程單產生器

從團務資料自動產生「落地即用」的單頁行程單，與現有行銷PPT形成雙重交付物。

輸入：團務資料（日期、行程、住宿、餐飲、航班）

輸出：單頁A4 PDF，包含每日時間軸、住宿、餐飲、緊急聯絡方式

# 四、開發路線圖

## Phase 1：資料地基（Week 1-2）

| # | 任務 | 交付物 | 對應版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立資源台帳資料表（golf_courses, hotels, restaurants, transport_options） | Supabase migration SQL | v0.5 |
| 2 | 匯入已識別的5座球場、5家飯店、8+家餐廳資料 | 資源台帳初始資料 | v0.5 |
| 3 | 建立tour_groups + cost_sheets表，匯入四團樣本 | 四團結構化資料 + 手寫單掃描關聯 | v0.5 |
| 4 | 資源台帳後台管理介面（CRUD） | 內部管理頁面 | v0.5 |

## Phase 2：報價引擎（Week 3-4）

| # | 任務 | 交付物 | 對應版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 報價公式引擎（交通+住宿+餐飲+球場+導遊，自動計算） | 報價計算API（/api/calculate-quote） | v0.6 |
| 6 | 報價表單前端（天數→人數→等級選擇→即時結果） | 線上報價頁面 | v0.6 |
| 7 | 產品化行程模板（5D4N/6D5N/7D6N 標準套餐） | 預設行程模板資料 | v0.6 |
| 8 | PDF報價單產生 + 分享連結 | PDF匯出 + share_token頁 | v0.6 |

## Phase 3：行程單 + LINE整合（Week 5-6）

| # | 任務 | 交付物 | 對應版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 單頁行程單產生器（從團務資料→A4 PDF） | 行程單 PDF 產生功能 | v0.6 |
| 10 | 報價系統整合LINE OA（Webhook + LIFF） | LINE內報價入口 | v0.7 |
| 11 | 合作旅行社帳號（agent角色，可獨立報價） | 多角色權限系統 | v0.7 |

## Phase 4：AI定價邏輯（Week 7-8）

| # | 任務 | 交付物 | 對應版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | AI從歷史團務學習「成本→報價→服務配置」關聯 | Gemini定價建議功能 | v0.8 |
| 13 | 成本波動監控（區間/版本管理，時間戳追溯） | 價格變動警示系統 | v0.8 |
| 14 | 擴充歷史團務樣本，持續優化AI定價模型 | 樣本數擴充至10+團 | 持續 |

# 五、優先級與立即行動

## 立即可執行（本週）

| 負責人 | 任務 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 老傑 | 彙整「曾使用過」的球場/飯店/餐廳清單（名稱、地址、電話、網址、Google Map座標） | Excel/Word檔 |
| 老傑 | 匯出過去已給客人的行程表、請款單（原檔即可） | 原始檔案 |
| 老傑 | 四團文件統一命名與標註（避免異形） | 命名規範 |
| 開發端 | 掃描四團手寫成本單，建立單一團別資料夾並欄位化 | 結構化資料 + 掃描檔關聯 |
| 開發端 | 建立 Supabase 資源台帳資料表，執行首版 migration | SQL migration + 初始資料 |

## 成功指標

① 報價時間：從「數天溝通」→「5分鐘內線上產出」

② 合作旅行社：可獨立完成報價，無需層層轉達

③ 成本可追溯：任何一團的「成本→報價→實際服務」皆可在系統中查詢

④ 行程單交付：客戶下機即有單頁行程指南

# 六、技術架構對齊

| 層 | 技術 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Next.js 14 + React 18 | 現有架構不變 |
| 後端 API | Next.js API Routes (Edge) | 新增 /api/calculate-quote, /api/resources |
| 資料庫 | Supabase (PostgreSQL) | 擴充資源台帳 + 團務表 |
| AI | Gemini 1.5 Flash | 行程規劃 + 未來定價邏輯 |
| 部署 | Cloudflare Pages + GitHub Actions | 已規劃於建議書 v2 |
| 整合 | LINE OA (Webhook + LIFF) | Phase 3 新增 |
| 輸出 | PDF產生器 | 報價單 + 行程單 |