NOBLE HOUSE GLORY 御 之 旅 旅遊行程規劃管理系統 ──────────────────────────────── MVP 開發規劃建議書 版本 v2.0 — GitHub · Cloudflare · Supabase · Gemini AI 日期：2026 年 3 月 · 基於 Prototype v0.4

| 項目 | 選用技術 | 版本 / 方案 | 費用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始碼管理 | GitHub | Free / Team | 免費（公開/私有倉庫） |
| CI/CD 自動部署 | GitHub Actions | Free 2,000 min/月 | 免費額度 MVP 足夠 |
| 前端 + API 部署 | Cloudflare Pages | Free Plan | 免費，全球 CDN |
| AI 行程生成 | Google Gemini 1.5 Flash | Google AI Studio | 免費：1,500 次/天 |
| 資料庫 + 認證 | Supabase | Free Plan | 免費：500 MB PostgreSQL |
| 物件儲存 | Supabase Storage | Free Plan | 免費：1 GB |
| 網域 DNS | Cloudflare DNS | Free | 免費 |
| 月費合計 | — | — | NT$0（MVP 初期） |

# 一、技術可行性確認

## 1.1  Cloudflare Pages + Next.js 14

Cloudflare Pages 透過官方 @cloudflare/next-on-pages 轉換器完整支援 Next.js 14 App Router，所有現有程式碼架構無需大幅修改。

✅ 可行，但有兩個注意事項 ① Edge Runtime 限制：Cloudflare Workers 執行環境不支援 Node.js 原生模組（fs、crypto 等）。 解決方案：現有 route.ts 全部改用 Web Crypto API 或 Supabase 內建函式，無需 Node.js 原生模組。 ② 部署方式建議：採用 Cloudflare Pages（靜態 + Functions）而非純 Workers， 因為 Pages 對 Next.js 支援更完整，且 Functions 可執行 API route 邏輯。

## 1.2  Google Gemini 替換 Claude

現有 route.ts 使用 @anthropic-ai/sdk，替換為 @google/generative-ai 後 API 呼叫結構相近，System Prompt 與 JSON Schema 可直接移植。

Gemini 1.5 Flash 免費額度（Google AI Studio） • 每分鐘請求數（RPM）：15 次 • 每天請求數（RPD）：1,500 次 → 相當於每天可生成 1,500 份行程草稿 • 每分鐘 Token 數（TPM）：1,000,000 • Context window：1,048,576 tokens（遠超現有 System Prompt 需求） • 超出免費額度後：按 pay-per-use，每百萬 input token 約 $0.075 USD • MVP 初期完全不需付費，等到每日請求破 1,500 次才需升級

## 1.3  Supabase 在 Cloudflare Edge Runtime

✅ 完全支援，但需一個設定調整 原因：Edge Runtime 沒有 localStorage，Supabase Auth 預設需要 localStorage 做 session 儲存。 解決方案：初始化 Supabase client 時加入 auth: { persistSession: false }（詳見第六節程式碼）。 影響範圍：僅 server-side API route 的 client 需調整；前端 client 不受影響。

## 1.4  可行性總結

| 技術組合 | 可行性 | 修改幅度 | 風險等級 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloudflare Pages + Next.js 14 | ✅ 可行 | 低 — 加一個 next-on-pages 指令 | 🟡 低中 |
| Gemini 1.5 Flash 替換 Claude API | ✅ 可行 | 低 — 只改 route.ts 的 client 初始化 | 🟢 低 |
| Supabase Auth on Edge Runtime | ✅ 可行（需設定） | 極低 — 一行設定 | 🟢 低 |
| GitHub Actions → Cloudflare Pages | ✅ 官方支援 | 低 — 加一個 workflow yaml | 🟢 低 |
| 現有 PrototypeV4.jsx 邏輯保留 | ✅ 不需重寫 | 零 — 邏輯完全相容 | 🟢 低 |

# 二、環境建置 SOP（工程師交接必讀）

以下為工程師接手後，從零到部署成功的完整步驟，預計執行時間：2–4 小時。

## 2.1  前置帳號準備

| 服務 | 操作 | 取得資訊 |
| --- | --- | --- |
| GitHub | 建立 repo miidokoro-mvp（Private） | repo URL |
| Google AI Studio | aistudio.google.com → 取得 API Key | GEMINI_API_KEY |
| Supabase | app.supabase.com → New Project | URL + ANON_KEY + SERVICE_ROLE_KEY |
| Cloudflare | dash.cloudflare.com → 建立 Pages 專案 | ACCOUNT_ID + API_TOKEN（Edit Pages 權限） |

## 2.2  本機初始化指令

# 1. Clone 現有 prototype（或複製現有檔案到新 repo） git clone https://github.com/your-org/miidokoro-mvp.git cd miidokoro-mvp # 2. 安裝相依套件（替換 Anthropic SDK，加入 Gemini） npm install @google/generative-ai npm install @supabase/supabase-js @supabase/auth-helpers-nextjs npm uninstall @anthropic-ai/sdk # 3. 安裝 Cloudflare Pages 轉換工具 npm install --save-dev @cloudflare/next-on-pages npm install --save-dev wrangler # 4. 複製環境變數範本並填入 cp .env.example .env.local

## 2.3  .env.local 完整範本

# ──────────────────────────────────────────── # 御之旅 MVP — 環境變數設定 # 複製此檔為 .env.local 後填入真實值 # 此檔絕對不能 commit 到 GitHub！ # ──────────────────────────────────────────── # Google Gemini AI（從 aistudio.google.com 取得） GEMINI_API_KEY=AIzaSy_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx # Supabase（從 Supabase Dashboard → Settings → API 取得） NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxxxxxxxxxx.supabase.co NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.xxxxx SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.xxxxx # App 設定 NEXT_PUBLIC_APP_URL=http://localhost:3000 NEXT_PUBLIC_APP_NAME=御之旅 # Cloudflare（本機開發不需要，CI/CD 用） # CF_ACCOUNT_ID= → 設定在 GitHub Secrets # CF_API_TOKEN= → 設定在 GitHub Secrets

## 2.4  package.json scripts 更新

{ "scripts": { "dev": "next dev", "build": "next build", "start": "next start", "lint": "next lint", // 新增以下兩行 for Cloudflare Pages "pages:build": "npx @cloudflare/next-on-pages", "pages:dev": "wrangler pages dev .vercel/output/static" } }

# 三、Gemini API 替換實作（直接複製施作）

## 3.1  API Route 完整替換

將現有 src/app/api/generate-itinerary/route.ts 完整替換為以下程式碼：

// src/app/api/generate-itinerary/route.ts // Gemini 1.5 Flash 版本 — 直接替換原 Claude 版本 import { GoogleGenerativeAI } from "@google/generative-ai"; import { NextRequest, NextResponse } from "next/server"; const genAI = new GoogleGenerativeAI(process.env.GEMINI_API_KEY!); // System Prompt 與原版完全相同，無需修改 const SYSTEM_PROMPT = `你是御之旅（NOBLE HOUSE GLORY）的專業旅遊行程規劃師。 根據使用者的旅遊偏好，規劃完整、實用的行程。 務必以 JSON 格式回覆，不包含任何 markdown 或多餘文字。 ...(保留原有 JSON Schema 定義)...`; export const runtime = "edge"; // ← Cloudflare Edge Runtime export async function POST(req: NextRequest) { try { const { answers } = await req.json(); const model = genAI.getGenerativeModel({ model: "gemini-1.5-flash", generationConfig: { responseMimeType: "application/json", // 直接回傳 JSON，無需 parse temperature: 0.7, maxOutputTokens: 4096, }, systemInstruction: SYSTEM_PROMPT, }); const userPrompt = buildUserPrompt(answers); const result = await model.generateContent(userPrompt); const itinerary = JSON.parse(result.response.text()); return NextResponse.json({ success: true, itinerary }); } catch (error) { console.error("Gemini API error:", error); return NextResponse.json( { success: false, error: "行程生成失敗，請稍後再試" }, { status: 500 } ); } } // buildUserPrompt() 與原版完全相同，無需修改 function buildUserPrompt(answers: Record<string, string>): string { return `請根據以下旅遊偏好，規劃一份完整行程： 目的地：${answers.destination ¦¦ "北海道"} 天數：${answers.duration ¦¦ "6天5夜"} 人數：${answers.pax ¦¦ "6人"} 主題偏好：${answers.vibe ¦¦ "海鮮美食、自然景觀、溫泉"} 出發季節：${answers.season ¦¦ "夏季（6-8月）"} 行程節奏：${answers.pace ¦¦ "輕鬆悠哉"}`; }

## 3.2  前端 Hook 更新（useItineraryGenerator.ts）

移除 setTimeout mock，改為真實 API 呼叫。只需修改 handleGenerate() 一個函式：

// src/components/modules/AIItineraryModule.tsx 中 // 在元件最頂部加入： import { useItineraryGenerator } from "@/lib/useItineraryGenerator"; // 在 AIItineraryModule 元件內： const { generate, loading, error } = useItineraryGenerator(); // 完整替換原本的 handleGenerate： const handleGenerate = async (ans: Record<string, string>) => { setGenerating(true); const plan = await generate(ans); // 真實呼叫 Gemini API setGenerating(false); if (plan) { setGeneratedPlan(plan); setView("result"); // 自動儲存到 Supabase await fetch("/api/trips", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json" }, body: JSON.stringify(plan), }); } }; // 移除以下舊版 mock 程式碼（約第 349 行）： // setTimeout(() => { setGenerating(false); setGeneratedPlan(AI_HOKKAIDO_ITINERARY); }, 2200);

# 四、Supabase 設定（資料庫 + 認證）

## 4.1  Supabase Client 初始化

// src/lib/supabase.ts — 新增此檔案 import { createClient } from "@supabase/supabase-js"; import { createServerClient } from "@supabase/auth-helpers-nextjs"; import { cookies } from "next/headers"; // 前端用（瀏覽器） export const supabase = createClient( process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL!, process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY! ); // Server-side / Edge API route 用（Cloudflare Edge 必須加 persistSession: false） export function createServerSupabase() { const cookieStore = cookies(); return createServerClient( process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL!, process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY!, { cookies: { get(name) { return cookieStore.get(name)?.value; }, set(name, value, opts) { cookieStore.set({ name, value, ...opts }); }, remove(name, opts) { cookieStore.set({ name, value: "", ...opts }); }, }, auth: { persistSession: false }, // ← Cloudflare Edge 必要 } ); }

## 4.2  Supabase SQL — 建立核心 Tables

在 Supabase Dashboard → SQL Editor 執行以下 SQL：

-- ① 使用者（Supabase Auth 自動建 auth.users，這是擴充資料） CREATE TABLE public.profiles ( id UUID PRIMARY KEY REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE, name TEXT, role TEXT DEFAULT 'agent' CHECK (role IN ('admin','agent','client')), created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- ② 行程草稿 CREATE TABLE public.trips ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), user_id UUID REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE CASCADE, title TEXT NOT NULL, destination TEXT, days_json JSONB NOT NULL, -- 儲存完整行程 JSON tags TEXT[], share_token TEXT UNIQUE DEFAULT substr(md5(random()::text), 1, 8), status TEXT DEFAULT 'draft' CHECK (status IN ('draft','confirmed','archived')), created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- ③ 報價單 CREATE TABLE public.quotes ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), trip_id UUID REFERENCES public.trips(id) ON DELETE CASCADE, pax INTEGER, cost_json JSONB, -- 成本明細 markup_pct NUMERIC(5,2) DEFAULT 10, fx_rate NUMERIC(8,4) DEFAULT 0.22, total_jpy NUMERIC(12,0), total_twd NUMERIC(12,0), status TEXT DEFAULT 'draft', created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- ④ 訂房記錄（遷移現有 ROOM_BOOKINGS 靜態資料） CREATE TABLE public.bookings ( id SERIAL PRIMARY KEY, check_in DATE NOT NULL, check_out DATE NOT NULL, nights INTEGER, guests INTEGER, floor TEXT, rooms_json JSONB, -- { "100": "2人白", "101": "2人白" } note TEXT, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- ⑤ Row Level Security（RLS）— 確保資料隔離 ALTER TABLE public.trips ENABLE ROW LEVEL SECURITY; ALTER TABLE public.quotes ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY "users see own trips" ON public.trips FOR ALL USING (auth.uid() = user_id); CREATE POLICY "share token readable by anyone" ON public.trips FOR SELECT USING (share_token IS NOT NULL);

# 五、GitHub 專案管理設定

## 5.1  Repository 結構

推薦的 Branch 策略（Git Flow 簡化版） main — 正式線上版本，只接受來自 develop 的 PR，受保護 develop — 開發主線，功能完成後 merge 到此，自動部署到測試環境 feature/* — 各功能分支，例如 feature/gemini-api、feature/supabase-auth fix/* — Bug 修正分支，例如 fix/edge-runtime-supabase PR 規則（Branch Protection for main）： • 至少 1 人 review 才能 merge • CI/CD 必須全部通過 • 不允許直接 push 到 main

## 5.2  GitHub Actions — CI/CD Workflow

建立 .github/workflows/deploy.yml，完整內容如下：

# .github/workflows/deploy.yml # Push to main → 自動部署到 Cloudflare Pages 正式環境 # Push to develop → 自動部署到 Cloudflare Pages 預覽環境 name: Deploy to Cloudflare Pages on: push: branches: [main, develop] pull_request: branches: [main] jobs: build-and-deploy: runs-on: ubuntu-latest steps: - name: Checkout uses: actions/checkout@v4 - name: Setup Node.js 20 uses: actions/setup-node@v4 with: node-version: "20" cache: "npm" - name: Install dependencies run: npm ci - name: Type check run: npx tsc --noEmit - name: Lint run: npm run lint - name: Build for Cloudflare Pages run: npm run pages:build env: NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL: ${{ secrets.SUPABASE_URL }} NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY: ${{ secrets.SUPABASE_ANON_KEY }} NEXT_PUBLIC_APP_URL: ${{ secrets.APP_URL }} - name: Deploy to Cloudflare Pages uses: cloudflare/pages-action@v1 with: apiToken: ${{ secrets.CF_API_TOKEN }} accountId: ${{ secrets.CF_ACCOUNT_ID }} projectName: miidokoro-mvp directory: .vercel/output/static # develop branch → preview，main branch → production branch: ${{ github.ref_name }}

## 5.3  GitHub Secrets 設定清單

在 GitHub Repo → Settings → Secrets and variables → Actions 中新增以下 Secrets：

| Secret 名稱 | 值來源 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| CF_API_TOKEN | Cloudflare → My Profile → API Tokens | 需要 Edit Cloudflare Pages 權限 |
| CF_ACCOUNT_ID | Cloudflare Dashboard 右下角 | 帳號 ID |
| SUPABASE_URL | Supabase → Settings → API → Project URL | 公開值 |
| SUPABASE_ANON_KEY | Supabase → Settings → API → anon key | 公開值（非 service role） |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Supabase → Settings → API → service_role key | 僅後端 API 使用，絕不暴露前端 |
| GEMINI_API_KEY | Google AI Studio → Get API Key | 機密，僅後端使用 |
| APP_URL | 如：https://miidokoro.pages.dev | 正式網址 |

## 5.4  GitHub Projects 看板設定

建立 Project Board「御之旅 MVP Sprint」 欄位設定（Kanban）： 📋 Backlog — 所有待辦功能（從本文件 Must Have 清單建立） 🚧 In Progress — 工程師目前施作中（限 2–3 張） 👀 In Review — PR 開啟，等待 review ✅ Done — 部署到 develop 分支完成 建議的 Issues 標籤（Labels）： 🔴 P0-critical — 阻塞上線的問題 🟠 P1-high — Must Have 功能 🟡 P2-medium — Should Have 功能 🟢 P3-low — Nice to have 🐛 bug — 錯誤修正 ⚙️ infra — 基礎建設、CI/CD 📖 docs — 文件

## 5.5  建議的 Issues（立即建立）

| Issue 標題 | 標籤 | 負責人 | 估計天數 |
| --- | --- | --- | --- |
| [INFRA] 建立 Cloudflare Pages 專案並完成首次部署 | ⚙️ infra, 🔴 P0 | 工程師 | 0.5 |
| [INFRA] 設定 GitHub Actions CI/CD workflow | ⚙️ infra, 🔴 P0 | 工程師 | 0.5 |
| [AUTH] 實作 Supabase Auth Email 登入 | 🟠 P1 | 工程師 | 1 |
| [AUTH] 建立 middleware 保護 /dashboard/* 路由 | 🟠 P1 | 工程師 | 0.5 |
| [AI] 替換 Claude API → Gemini 1.5 Flash | 🟠 P1 | 工程師 | 1 |
| [AI] 移除 handleGenerate() mock，串接真實 API | 🟠 P1 | 工程師 | 0.5 |
| [DB] 執行 Supabase SQL 建立核心 tables | 🟠 P1 | 工程師 | 0.5 |
| [API] 建立 /api/trips CRUD endpoints | 🟠 P1 | 工程師 | 1 |
| [SHARE] 建立 /share/[token] 公開行程預覽頁 | 🟠 P1 | 工程師 | 1 |
| [PDF] 實作 PDF 行程單匯出 | 🟡 P2 | 工程師 | 2 |
| [QUOTE] 行程轉報價單功能 | 🟡 P2 | 工程師 | 2 |
| [EXPENSE] 費用分攤計算器強化 | 🟡 P2 | 工程師 | 2 |

# 六、Cloudflare Pages 部署設定

## 6.1  部署方式選擇建議

工程師建議：採用 Cloudflare Pages（非 Workers） 理由①：Pages 對 Next.js 14 App Router 支援最完整，官方維護 next-on-pages 轉換器 理由②：Pages 免費方案有每月 500 次 build，CI/CD 足夠 理由③：Pages Functions 支援 Edge API routes，與現有 Next.js API route 架構一致 理由④：比純 Workers 設定簡單，debug 工具更完整 如日後流量大增需要更細緻控制，可再遷移到 Workers 方案。

## 6.2  wrangler.toml 設定

在專案根目錄建立 wrangler.toml：

# wrangler.toml — Cloudflare Pages 設定 name = "miidokoro-mvp" compatibility_date = "2024-01-01" compatibility_flags = ["nodejs_compat"] # ← 解決部分 Node.js API 相容問題 pages_build_output_dir = ".vercel/output/static" [env.production] # 正式環境變數（Secrets 在 Cloudflare Dashboard 設定，不要寫在這裡） [env.preview] # 預覽環境設定（develop branch 部署用）

## 6.3  next.config.js 更新

// next.config.js const { setupDevPlatform } = require("@cloudflare/next-on-pages/next-dev"); /** @type {import("next").NextConfig} */ const nextConfig = { experimental: { // 支援 Cloudflare Edge Runtime }, }; // 本機開發時啟用 Cloudflare 平台模擬 if (process.env.NODE_ENV === "development") { setupDevPlatform(); } module.exports = nextConfig;

## 6.4  所有 API Route 加入 Edge Runtime 宣告

每個 src/app/api/*/route.ts 都需加入以下這一行 export const runtime = 'edge'; // ← 加在每個 route.ts 最頂部 需要加的檔案： • src/app/api/generate-itinerary/route.ts （已在第三節替換） • src/app/api/trips/route.ts （新建） • src/app/api/quotes/route.ts （新建） • src/app/api/auth/[...supabase]/route.ts （新建） • src/app/api/export/pdf/route.ts （新建，PDF 生成）

# 七、12 週開發路線圖

| 週次 | 階段 | 主要任務 | 完成標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | 🔧 基礎建置 | 建立 GitHub repo、設定 branch 保護、首次 Cloudflare Pages 部署、GitHub Actions CI/CD、.env 設定 | 任何 push 到 main 自動部署，URL 可存取 |
| Week 2 | 🔐 認證系統 | Supabase Auth Email 登入、middleware 保護路由、角色系統（admin/agent/client）、登入頁面 UI | 業務員可用 Email 登入系統，未登入自動導向 /login |
| Week 3 | 🤖 AI 核心 | Gemini API 替換、移除 mock、行程真實生成、Supabase trips table CRUD API | AI 行程生成為真實呼叫，草稿存入 DB |
| Week 4 | 🔗 行程分享 | /share/[token] 公開頁面、share_token 路由、行程草稿庫雲端讀取、UI 調整 | 分享連結可在未登入狀態下查看行程 |
| Week 5 | 💰 報價系統 | quotes table、行程轉報價一鍵功能、報價單 CRUD API、CostModule 與 AI 資料整合 | 可從 AI 行程一鍵產生含費用的報價單 |
| Week 6 | 📄 文件匯出 | PDF 行程單（react-pdf）、Excel 成員名單/報價（SheetJS）、文件下載 API | PDF 行程說明書可下載，Excel 報價單可下載 |
| Week 7 | 👥 資料遷移 | DEFAULT_MEMBERS → Supabase members table、ROOM_BOOKINGS → bookings table、CRUD 介面 | 所有靜態資料移入 PostgreSQL，支援 CRUD |
| Week 8 | ✅ 任務管理 | TaskModule window.storage → Supabase tasks table 遷移、保留現有邏輯、跨裝置同步 | 任務狀態存入 DB，多裝置一致 |
| Week 9 | 💹 費用分攤 | 個人帳務追蹤、多幣別換算、「應收/應付」狀態 UI、費用明細 CRUD | 6 人行程費用分攤計算正確，支援多人對帳 |
| Week 10 | 📅 行事曆強化 | CalendarModule 動態資料、CleaningModule 動態訂房資料連結、月曆旅遊團顯示 | 月曆顯示真實訂房資料，清潔任務自動生成 |
| Week 11 | 🧪 測試優化 | Playwright E2E 測試、手機響應式修正、效能優化（Lighthouse 80+）、資安審查 | CI 自動跑測試，行動裝置介面正常 |
| Week 12 | 🚀 正式上線 | UAT（使用者驗收測試）、Bug 修復、正式網域設定、使用者教學文件、上線 | 正式對外上線，業務員完成第一份真實行程 |

# 八、本週立即執行（Day 1–5）

## Day 1（4 小時）— 環境建置

- 在 GitHub 建立 Private repo miidokoro-mvp，推送現有程式碼

- 設定 Branch Protection：main 需 1 人 review + CI 通過

- 在 Cloudflare 建立 Pages 專案，先連結 GitHub repo

- 建立 .env.example，取得 Google AI Studio API Key（aistudio.google.com）

## Day 2（4 小時）— Gemini 替換 + 部署通道

- 安裝套件：npm install @google/generative-ai @cloudflare/next-on-pages wrangler

- npm uninstall @anthropic-ai/sdk

- 複製第三節程式碼，替換 generate-itinerary/route.ts

- 建立 .github/workflows/deploy.yml（第五節內容）

- 在 GitHub Secrets 填入 CF_API_TOKEN、CF_ACCOUNT_ID、GEMINI_API_KEY

- Push 到 main，確認 GitHub Actions 執行成功，Cloudflare 部署成功

## Day 3（4 小時）— Supabase 建置

- 建立 Supabase 專案，執行第四節 SQL 建立 tables

- 建立 src/lib/supabase.ts（第四節程式碼）

- 在 Supabase 建立第一個業務員帳號（Email 認證）

- 建立 src/middleware.ts，保護 /dashboard/* 路由

- 建立 /app/(auth)/login/page.tsx 登入頁

## Day 4（4 小時）— AI 真實生成 + 草稿存取

- 建立 /api/trips/route.ts（POST 存行程、GET 讀草稿庫）

- 修改 AIItineraryModule 的 handleGenerate()（第三節程式碼）

- 測試完整流程：登入 → AI 問答 → 生成行程 → 存入 DB → 草稿庫顯示

## Day 5（2 小時）— 分享連結

- 建立 /app/share/[token]/page.tsx 公開預覽頁

- 測試分享連結在未登入狀態下可正確顯示行程

- 本週 Demo：向業務團隊展示系統，收集第一輪反饋

✅ 本週結束後，系統具備的能力 • 業務員可用 Email 登入系統 • AI 行程生成為真實 Gemini API 呼叫（非 mock） • 行程草稿自動儲存到 Supabase PostgreSQL • 分享連結可對外傳送，客戶無需登入即可查看 • 任何 commit 自動觸發 GitHub Actions，部署到 Cloudflare Pages • 月費：NT$0

# 九、費用估算與資安

## 9.1  月費估算

| 服務 | 免費額度 | 超出費用 | MVP 預估用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloudflare Pages | 500 build/月 + 無限流量 | Build: $5/月 | < 50 build/月 → 免費 |
| Gemini 1.5 Flash | 1,500 req/天（RPD） | $0.075/M input tokens | 每天 < 50 次 → 免費 |
| Supabase DB | 500 MB 儲存 + 50K MAU | $25/月（Pro） | MVP < 100 MB → 免費 |
| Supabase Storage | 1 GB | $0.021/GB | PDF 存檔 < 100 MB → 免費 |
| GitHub | Public/Private repo 免費 | Team: $4/人/月 | Private repo → 免費 |
| 月費合計 | — | — | NT$0（預計 6 個月內不需付費） |

## 9.2  資安必做清單

上線前必須完成的資安設定 ① API Key 保護：GEMINI_API_KEY 和 SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY 只能在 server-side 使用 PrototypeV4.jsx 中絕不能有這兩個變數（已驗證現有 route.ts 正確） ② Supabase RLS：已在第四節 SQL 中啟用，確保每個 user 只能讀取自己的 trips ③ .gitignore 確認：.env.local 必須在 .gitignore 中（Next.js 預設已加入） ④ Rate Limiting：generate-itinerary API 加入呼叫限制（Cloudflare Rate Limiting 免費版提供） 在 Cloudflare Dashboard → Security → WAF → Rate Limiting Rules 設定 規則：/api/generate-itinerary 每個 IP 每分鐘最多 5 次 ⑤ Cloudflare API Token 權限最小化：只給 Edit Cloudflare Pages 權限，不要用 Global API Key

御之旅 NOBLE HOUSE GLORY GitHub · Cloudflare · Supabase · Gemini AI 技術選型 100% 可行 · 月費 NT$0 · 12 週上線 v2.0 ¦ 基於 PrototypeV4.jsx v0.4 ¦ 2026 年 3 月